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АДМИНИСТРАЦИЯ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2024                                                    



 
№ 209
хутор Братский
 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории Братского сельского поселения                                                            Усть-Лабинского района» на 2025 год
В соответствии со  статьями 7, 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2023 года № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Братского сельского поселения Усть-Лабинского района», постановляю:
       1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год, согласно приложению № 1.
       2. Финансирование расходов по реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год.

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М. Павлову.
                 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года. 
Глава Братского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                 Г.М. Павлова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от   12.11.2024 № 209
Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

	Соисполнители муниципальной программы

	Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

	Участники муниципальной программы
	Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

	Цели муниципальной программы 
	Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Братское сельское поселение Усть-Лабинского района, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

	Задачи муниципальной программы 
	- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения.

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	 Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров), подлежащих ремонту;   
масса уничтоженных БИО отходов; 
площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей;
площадь покоса сорной растительности.


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2025 год

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Подпрограммы муниципальной программы 

	Не предусмотрены

	Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации
	5 098 987,93 руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.


Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

· повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

· улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 
· улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.



	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации

	Не предусмотрены


Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития муниципальной программы 

           Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.


Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.


Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.


Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.


Реализация программы направлена на:


-     создание условий для улучшения качества жизни населения;


-  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.


Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства.

Учитывая необходимость в создании условий для комфортности проживания, в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения экологической обстановки, наведения должного санитарного порядка на период 2024 года намечены мероприятия по благоустройству Братского сельского поселения.

      Исходя из этого, назрела необходимость реализации Программы. 
Раздел 2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Братское сельское поселение Усть-Лабинского района, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения.
                             Раздел 3. Основные меры правового регулирования 

      Для достижения целей муниципальной программы используется комплекс мер правового регулирования, которые определены

- Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Бюджетным кодексом РФ;

-  Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района
       Раздел 4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	

	1
	Масса уничтоженных биоотходов 
	кг
	300

	2
	площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей
	га
	48 (обработка проводится дважды)

	3
	Площадь покоса сорной растительности
	га
	29


Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы «Благоустройство территории   Братского  сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год

	Наименование мероприятия
	Срок финансирования
	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия)

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	прочие источники

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	

	1. Основные мероприятия по благоустройству территории Братского сельского поселения

	Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологических отходов от места их образования к месту их уничтожения
	2025
	64,6
	0
	0
	64,6
	0

	Дезинсекция (борьба с комарами и клещами)
	2025
	350,0
	0
	0
	350,0
	0

	Всего :
	2025
	414,6
	0
	0
	414,6
	0

	2. Мероприятия по благоустройству поселения

	Благоустройство поселения
	2025
	3136,2
	
	
	3136,2

	

	Всего:
	2025
	3136,2
	
	
	3136,2
	

	3. Мероприятия, направленные на повышение уровня и благоустройства поселения

	Обустройство территории к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной Войны по адресу: х. Калининский, ул. Школьная
	2025
	1548,2
	1301,8
	0
	                246,4

	0

	Всего:
	2025
	1548,2
	1301,8
	0
	                 246,4
	0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	2025
	5099
	1301,8
	0
	3797,2
	0


Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

       Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой.
       С целью проведения оценки эффективности муниципальной программы ответственный исполнитель на основании информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы, разрабатывает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. Годовой отчет утверждается администрацией Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и предоставляется в финансовый отдел до 1 марта года, следующего за отчетным.
       Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансовым отделом по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год. 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.


Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

· повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

· улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 
· улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.

Глава Братского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                      Г.М. Павлова












