Результат исполнения мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в     соответствие с установленными требованиями

(по состоянию на 01.06.2020 г.)

| № | Планируемые мероприятия | Результат исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | выполнено | МУП «Водоканал» Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (проведение лабораторных исследований) | выполнено Проведены лабораторные испытания питьевой воды ( частный сектор выборочно). водозаборные и водопроводные сооружения | ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» |
| 3 | Обеспечение безопасной эксплуатации водонапорных башен | выполнено Проведена замена водонапорной башни в х.Болгов | МУП «Водоканал» Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |
| 4 | Размещение в средствах массовой информации на официальном сайте и в сети интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам | выполнено | Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |
| 5 | Проведение технического обследования систем холодного водоснабжения | выполнено | МУП «Водоканал» |
| 6 | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов холодного водоснабжения: | выполнено | МУП «Водоканал» |
| 7 | текущий ремонт сетей водопровода | выполнено | МУП «Водоканал» |
| 8 | Размещение в СМИ на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» тнформации о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов | выполнено | Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |