СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Братского сельского поселения 
Усть-Лабинского района на 2019 год
	Номер   
раздела / 
мероприятия
программы 
	Наименование
мероприятия 
программы  
	Основные  
этапы   
реализации 
мероприятия
<1>     
	Ответствен-
ные        
исполнители
(должность,
Ф.И.О.)    
	Плановый срок      
исполнения        
	Фактический срок     
исполнения        
	Сведения  
об        
исполнении
меропри-  
ятия на   
отчетную  
дату <2>  
	Причины  
несоблю- 
дения    
планового
срока и  
меры по  
исполне- 
нию      
меропри- 
ятия <3> 

	
	
	
	
	Дата начала 
(дд.мм.гггг)
	Дата    
окончания  
(дд.мм.гггг)
	Дата начала 
(дд.мм.гггг)
	Дата    
окончания  
(дд.мм.гггг)
	
	

	0502
	Техническое заключение на объекты жилищно-коммунального хозяйства
	Техническое заключение на водонапорную башню х.Болгов ул.Ленина
	Г.М.Павлова
	01.01.2019
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнено
	-

	
	
	Техническое заключение на участки водопроводной сети х.Братский ул.Пролетарская, ул.школьно-Киевская, ул.Октябрьская
	Г.М.Павлова
	01.01.2019
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнено
	-

	
	
	Техническое заключение на водонапорную башню х.Саратовский ул.Заречная (МТФ-4)
	Г.М.Павлова
	01.01.2019
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнено
	-

	0502
	Ремонт участка системы водоснабжения в Братском сельском поселении
	Ремонт участка водоснабжения в х.Херсонском, протяженностью 1311 метров.
	Г.М.Павлова
	01.09.2019
	31.12.2019
	01.09.2019
	31.12.2019
	Выполнено
	-


	0502
	Передача полномочий по холодному водоснабжению
	Передача полномочий по холодному водоснабжению
	Г.М.Павлова
	01.10.2019
	31.12.2019
	01.10.2019
	31.12.2019
	Не выполнено
	Передача полномочий по холодному водоснабжению фактически не осуществлялась


Начальник финансового отдела        __________________     Л.В. Последова
                                    (подпись)                 (Ф.И.О)
