СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приобретение и ремонт муниципального имущества для благоустройства на территории Братского сельского поселения

Усть-Лабинского района в 2017 году

за  2017 год

| Номер раздела / мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответствен- ные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении меропри- ятия на отчетную дату <2> | Причины несоблю- дения планового срока и меры по исполне- нию меропри- ятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) |  |  |
| 0503 | Приобретение насосов | Насос ЭЦВ 6-16-110 Насос ЭЦВ 6-16-110 | Г.М.Павлова | 13.03.2017 | 31.12.2017 | 13.03.2017 | 18.05.2017 | выполнено | - |
|  | Приобретение триммеров бензиновых | Бензиновый триммер FBC-521/3000(F27441) Кусторез TEHNOTEK T430B | Г.М.Павлова | 11.05.2017 | 31.12.2017 | 11.05.2017 | 22.05.2017 | выполнено | - |
|  | Ремонт насосов | Ремонт насоса ЭЦВ 6-16-110 Ремонт насоса ЭЦВ 6-16-110 | Г.М.Павлова | 27.07.2017 | 31.12.2017 | 27.07.2017 | 31.12.2017 | выполнено | - |
|  | Приобретение приборов учета холодной воды ЭТВ Х 80 | Приборы учета холодной воды ЭТВ Х 80 | Г.М.Павлова | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | выполнено | - |

Начальник финансового отдела        __________________     Л.В. Последова

(подпись)                 (Ф.И.О)